2023年度高淳区棚户区（城中村）改造安置房

建设项目年度建设计划进展情况

| 分类 |  | 项目名称 | 套数 | 面积 （万平方米） | 开竣工时间 | 目前进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性安居工程 | 新 开工 | 小甫头安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 装饰装修施工 |
|  |  | 游山路安置房A区 | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室内地坪施工 |
|  |  | 古柏韩村安置房二期D标 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 自来水施工， 电力设备安装 |
|  | 基本建成 | 城北商务区保障房二期东地块A区 | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 完工 |
|  |  | 城北商务区保障房二期东地块B区 | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 完工 |
|  |  | 城北商务区保障房二期东地块C区 | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 完工 |
| 小计 |  |  | 4781 | 76.49 |  |  |

南京市高淳区住房保障和房产局

2023年12月26日